IEINTERESĒTO PRETENDENTU SANĀKSME.

Datums: 17/04/2018.

Maltas pagasts, Rēzeknes novads

"Būvprojekta "Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta" būvdarbi" ID Nr.MDZDSU01/2018 ietvaros tika organizēts ieinteresēto piegādātāju sanāksme. (iepirkuma nolikums 5.punkts).

Sanāksmes sakums 17/04/2018 Plkst.10.00;

Adrese: Parka iela 10 Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads;

Sanāksmes beigās 17/04/2018 Plkst.11.40;

*Projekta vadītājs un ieinteresēto pretendenti izpētīja Maltas pagasta ielas izvietojums, kur ir paredzēti darbi projekta ietvaros: Parka, Viļānu, Sporta, Kalnu, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija, Fr.Trasuna, un Smilšu ielās .*

*Projekta darbība: Projektā paredzēta kanalizācijas tīklu paplašināšana Parka, Viļānu, Sporta, Kalnu, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija, Fr.Trasuna, un Smilšu ielās. Kopējais izbūvējamo kanalizācijas tīklu apjoms pašteces un spiediena kanalizācijas tīkli 4,9 km, 4gab. kanalizācijas sūkņu stacijas. Projektā ir paredzētas darbības, kas vērstas uz dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanu - paredzēta ūdensapgādes tīklu paplašināšana 1,8 km un kas tiek finansētas kā projekta neattiecināmās izmaksas.*

Sastādīja projekta vadītāja asistente M.Stempkovska